Definition of Done

Startseite anzeigen:
- Eine JSF Seite erstellt
- Bereich zum eingeben von Nutzername und Password
- Weiterleitung zum registrieren oder einloggen
- Test: Seite kann fehlerfrei „deployed“ werden

Nutzer Ein- und Ausloggen:
- JSF Nutzerprofilseite erstellt
- Datenbank mit Table fuer Nutzerprofile (Username und Password)
- Ueberpruefung ob Nutzerdaten mit DB uebereinstimmen
- Kommentierung der Ueberpruefung
- Test: UnitTest zur Einlogfunktion fehlerfrei

Nutzer registrieren:
- JSF Registrierungsseite erstellt
- Bereich um Nutzerdaten einzugeben und abzusenden
- Nutzer in DB eintragen
- Kommentierung der Erstellungsfunktion
- Test: UnitTests zum Erstellen und Finden von Nutzern fehlerfrei

Aufgabe anzeigen:
- Aufgabentabelle in Profilseite integrieren
- Datenbank Table fuer Aufgaben
- Auslesen aller Aufgaben eines Nutzers
- Uebergeben der Aufgaben an die Tabelle auf der Profilseite
- Test: Aufgaben aus Datenbank werden angezeigt

Aufgabe erstellen:
- JSF Aufgabenerstellungsseite
- Bereich zum eingeben von Aufgabendaten und absenden
- Aufgabe in DB eintragen
- Kommentierung der Erstellungsfunktion
- Test: UnitTest zum Erstellen und Anzeigen von Aufgaben fehlerfrei

Termine erstellen:
- JSF Terminerstellungsseite
- Bereich zum eingeben von Termindaten und absenden
- Datenbank Table fuer Termine
- Termin in DB eintragen
- Kommentierung der Erstellungsfunktion
- Test: UnitTest zum Erstellen und finden von Terminen

Kalender anzeigen:
- JSF Kalenderseite mit tabellarischer Kalenderansicht (Wochenansicht)
- Termine aus der DB auslesen fuer aktuellen Nutzer
- Test: Alle Termine aus DB von Nutzer werden angezeigt

Punkte anzeigen:
- Punkte anzeige in Profilseite integrieren
- Datenbank Punkte von Nutzer auslesen
- Test: Punkte richtig aus DB ausgelesen

Nutzer suchen:
- JSF Nutzersuchseite erstellt
- Bereich zum Eingeben von Nutzerdaten nach denen gesucht wird
- Datenbank nach Nutzer durchsuchen
- Ergebnisse anzeigen
- Kommentierung der Suchfunktionen
- Test: UnitTest fuer unterschiedliche Suchfunktionen fehlerfrei

Kontakte anzeigen:
- JSF Adressbuch erstellt
- Datenbank Table fuer Nutzerbeziehungen
- Auflistung aller Kontakte aus DB
- Test: Alle Kontakte von Nutzer aus DB werden angezeigt

Nutzer als Kontakt hinzufuegen:
- Button zum Nutzer hinzufuegen in Anzeige von Nutzersuche integrieren
- Verknuepfung der Nutzer in der DB
- Test: UnitTest zum Erstellen und Auslesen von Kontakten fehlerfrei

Helden erstellen:
- Helden Auswahlliste in Registrierungsseite einfuegen (dropdown Menue)
- Helden Table in DB
- Dummy Helden in DB
- Verknuepfung zu Nutzern in DB erstellen
- Heldenanzeige in Profilseite integrieren
- Test: Verknuepfung von Held und Nutzer in DB richtig